Калужская область

Жуковский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения «Город Кременки»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление

Администрации ГП «Город Кременки» №157-П от 19.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг. муниципального образования городского поселения «Город Кременки»»

27.03.2019г.                                                                                            № 41-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и  Постановлением  Правительства РФ № 169 от 10.02.2017г. «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Администрация городского поселения «Город Кременки»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения  в Постановление  Администрации ГП «Город Кременки» №157-П от 19.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг. муниципального образования городского поселения «Город Кременки»», изложив приложение 1.2 в новой редакции.

- Контроль, за исполнением настоящего Постановления, возложить на заместителя главы Администрации – начальника отдела муниципального хозяйства.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального         опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года

Глава Администрации                                                                          Т.Д. Калинкина

Приложение№1

к Постановлению Администрации

городского поселения «Город Кременки»

от «27»марта 2019 г.  № 41-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2019-2024гг  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД КРЕМЕНКИ»»

П А С П О Р Т

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг  муниципального образования городского поселения  «Город Кременки»»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения «Город Кременки» |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; Администрация МР «Жуковский район»; Администрация ГП «Город Кременки» ; ООО «Жилищник»; ООО «Управляющая компания городского поселения Кременки». |
| Основание для разработки муниципальной программы | -Гражданский кодекс Российской Федерации, -Бюджетный кодекс Российской Федерации, -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ № 169 от 10.02.2017г. «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятной современной городской среды и контроль за осуществлением планов комплектного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика города Кременки. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории ГП «Город Кременки». Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ГП «Город Кременки» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Разработаны Администрацией ГП «Город Кременки»(Приложение №1) |
| Срок реализации муниципальной программы | 2019-2024гг |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Местный бюджет на 2019г.- 288 695,7 руб. Областной бюджет на 2019г. -2 598 261,27 руб. Федеральный бюджет на 2019г.-6 425 807,45 руб. Местный бюджет на 2020г.- 150 000 руб. Местный бюджет на 2021г.- 150 000 руб. Местный бюджет на 2022г.- 150 000 руб. Местный бюджет на 2023г.- 150 000 руб. Местный бюджет на 2024г.- 150 000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение благоустройства придомовых и общественных территорий, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. |

1.Актуальность и определение проблемы,  на решение которой направлена программа «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг   ГП «Город Кременки»

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования затрагивает интересы большинства жителей, проживающих на территории ГП  «Город Кременки», поэтому повышение удовлетворенности жителей качеством и комфортностью городской среды стало одним из приоритетов данного проекта.

Проект направлен на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования  в ГП «Город Кременки» на основании обращений и инициатив жителей, а также на обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.

На  территории  ГП «Город Кременки»  расположены  69 многоквартирных жилых дома. Анализ сферы благоустройства  в городском поселении показал, что в  последние годы проводилась  целенаправленная работа  по  благоустройству  дворовых  территорий  и  территорий  общего пользования.

В  то  же  время  в  вопросах  благоустройства  ГП «Город Кременки» имеется  ряд  проблем:  низкий  уровень  комплексного  благоустройства дворовых  территорий,  низкий  уровень  экономической  привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так,  в городе  имеются территории общего пользования (проезды,  центральные  улицы,  площади,  скверы,  парки  и  т.д.)  и  дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1)  благоустройство территорий  соответствующего функционального назначения, в том числе:

- благоустройство городских тротуаров;

- благоустройство новых тротуарных дорожек;

- обеспечение освещения территорий соответствующего функционального назначения;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- благоустройство городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий соответствующего функционального назначения;

- иные виды работ.

2)  благоустройство дворовых территории многоквартирных домов, предусматривающее:

-  благоустройство,  образующих  проезды  к  территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

-  благоустройство  тротуаров,  расположенных  на  дворовых  территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ

Рассмотрение предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  территории соответствующего функционального назначения  и  дворовой  территории  многоквартирного  дома  в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг   муниципального образования городского поселения «Город Кременки» осуществляется  путем  реализации

следующих этапов:

-  проведение общественных слушаний

- проведения общественных обсуждений

-  рассмотрения  и  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  на включение  в  адресный  перечень  дворовых  территорий  многоквартирных домов и территорий соответствующего функционального назначения,  расположенных  на  территории  муниципального  образования городского поселения «Город Кременки»,  на  которых  планируется благоустройство в соответствии с  Порядком представления, рассмотрения  и  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального  образования городского поселения, в муниципальную  программу  «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг   муниципального образования городского поселения «Город Кременки».

Применение  программного  метода  позволит  поэтапно  осуществлять комплексное  благоустройство  дворовых  территории  и  территорий  общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-  повысит  уровень  планирования  и  реализации  мероприятий  по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-  запустит  реализацию  механизма  поддержки  мероприятий  по благоустройству, инициированных гражданами;

-  сформирует  инструменты  общественного  контроля  за  реализацией мероприятий  по  благоустройству  на  территории  муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

Таким  образом,  комплексный  подход  к  реализации  мероприятий  по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную  городскую  комфортную  среду  для  проживания  граждан  и пребывания  отдыхающих,  а  также  комфортное  современное  «общественное пространство».

2. Цель муниципальной программы

Создание благоприятной современной городской среды и контроль за осуществлением планов комплектного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства.

3. Задачи муниципальной программы

- Обеспечение формирования единого облика города Кременки

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории  ГП «Город Кременки».

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории  ГП «Город Кременки»

4.Сроки реализации программы   2019 – 2024 гг. (шесть лет)

Форматы и принципы работы

•    Организация и проведение широкого общественного обсуждения программы  и планов благоустройства.
•    Организация общественного и депутатского контроля реализации программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг  муниципального образования городского поселения «Город Кременки».

•    Проведение просветительской работы, направленной на информирование населения о муниципальной  программе и форматах участия в нем.

•    Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой формирование современной городской среды.
•    Организация сбора предварительных заявок на включение объектов в муниципальную программу.

•    Осуществление государственного учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория. Образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
•    Консультирование населения по вопросам оформления официальных заявок на участие в муниципальную программу.

•    Выполнение работ из дополнительного перечня осуществляется при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории.

•    Включение в соглашение между субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации.

5. Стоимость минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов и мест общего пользования (общественных территорий) в 2019г.

Виды работ:

1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

1.1. Благоустройство территории,  образующий  проезды  к многоквартирным домам-не более- 1500 руб. за 1 м2

2. Благоустройство территорий  соответствующего функционального назначения

2.1 Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

-скамейка не более 10 000 руб. за ед.

-урн не более 7 000 руб. за ед.

- обустройство тротуарными дорожками не более –1500 руб. за 1 м2

- установка и приобретение  детского или спортивного оборудования  не более – 1 000 000 руб. за ед.

Стоимость работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования (общественных территорий), в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг  муниципального образования городского поселения «Город Кременки», определяется на основании федеральных сметных нормативов, с пересчетом базовой стоимости в текущий уровень цен, по ежеквартальным индексам изменения сметной стоимости строительства, разрабатываемыми  Министерством строительства и ЖКХ Калужской области и Минстроем России.

Приложение №1

к Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на 2019-2024гг » муниципального образования

городского поселения  «Город Кременки»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг  муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г | 2023г. | 2024г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 14% | 14% | 14% | 19% | 10% | 12% |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | проценты | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 40% | 64% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 15% | 20% | 15% | 20% | 15% | 15% |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Приложение №1.2

к Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на 2019-2024гг » муниципального образования

городского поселения «Город Кременки»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной  программы «Формирование современной городской среды

на 2019-2024гг  муниципального образования городского поселения  «Город Кременки»

(в редакции постановления от27.03.19г. №  41-П)

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало реализа ции |  | окончание реализации |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов: -ул. Школьная 1,3,5, -ул. Циолковского д.4,6 -ул. Лесная д.7,9 2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения: -ул. Циолковского (пешеходная зона) - укладка тротуарных дорожек, установка лавочек; -ул. Жукова (лес) |  | Администрация ГП «Город Кременки» | 2019 |  | 2019 |  | Улучшение благоустройства дворовых и общественных территорий | 1.Благоустройство проездов к многоквартирным домам; Установка малых архитектурных форм 2.благоустройство тротуарами Освещение, ограждение | Показатель - индикаторы муниципальной программы (приложение 1) |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов: ул. Мира д. 3,4,5,6,7,8,9 ул. Лесная д. 3 2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения ул.Ленина – (площадь адм.) |  | Администрация ГП «Город Кременки» | 2020 |  | 2020 |  | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов и территорий соответствующего функционального назначения | 1.Установка малых архитектурных форм 2. Благоустройство проездов к многоквартирным домам 3. Благоустройство тротуарами | Показатель - индикаторы муниципальной программы (приложение 1) |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Победы 6,8,10,12 ул. Озерная д.2,3 ул. Мира д.13,14 2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения 1. ул. Ленина (аллея) 2. ул. Победы (аллея) |  | Администрация ГП «Город Кременки» | 2021 |  | 2021 |  | Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 1.Установка малых архитектурных форм 2.Благоустройство проездов к многоквартирным домам 3.благоустройство тротуарами | Показатель - индикаторы муниципальной программы (приложение 1) |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина д.7,11,13,15,17;ул.Солнечная д. 3,5,7 2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения- -ул. Циолковского (тер-я между ул. Строителей 2 и дет.садом) установка лавочек, установка спортивного комплекса; -ул. Дашковой (сквер). |  | Администрация ГП «Город Кременки» | 2022 |  | 2022 |  | Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение благоустройства территорий соответствующего функционального назначения | 1.Установка малых архитектурных форм 2.Благоустройство проездов к многоквартирным домам 3.благоустройство тротуарами | Показатель - индикаторы муниципальной программы (приложение 1) |
| - Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Строителей д.1,3 - Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения- ул. Мира (мемориал) |  | Администрация ГП «Город Кременки» | 2023 |  | 2023 |  | Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение благоустройства территорий соответствующего функционального назначения | 1.Установка малых архитектурных форм 2.Благоустройство проездов к многоквартирным домам 3.благоустройство тротуарами | Показатель - индикаторы муниципальной программы (приложение 1) |
| 1.Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Солнечная д.3,5,7 2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения- ул. Ленина (аллея) |  | Администрация ГП «Город Кременки» | 2024 |  | 2024 |  | Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение благоустройства территорий соответствующего функционального назначения | 1.Установка малых архитектурных форм 2.Благоустройство проездов к многоквартирным домам 3.благоустройство тротуарами | Показатель - индикаторы муниципальной программы (приложение 1) |

Приложение № 1.3

К Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг»

Муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований, руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | год | год | год | год | год |
| «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг муниципального образования городского поселения «Город Кременки» | Всего в том числе: |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Ответственный исполнитель, Администрация ГП «Город Кременки» | Всего: Из них: | 9 312 764,41 |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель подрядчик | Местный бюджет | 288 695,70 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  |
|  | Наименование государственного заказчика: администрация городского поселения «Город Кременки» | Областной бюджет | 2 598 261,27 | - | - | - |  |  |
|  | Координатор, участники: Министерство строительства и ЖКХ Калужской области, Администрация МР «Жуковский район»; Администрация ГП «Город Кременки» | Федеральный бюджет | 6 425 807,45 | - | - | - |  |  |

Приложение № 1.3

К Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг»

Муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

План реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024гг

муниципального образования «городского поселения «Город Кременки»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал |  | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал |  | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие №1 подготовка смет | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки» | V | - | - | V | V |  | - | - | V | V |  | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V |
| Контрольное событие № 2 экспертиза документации | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки» | - | V | - | - | - |  | V | - | - | - |  | V | - | - | - | V | - | - | - | V | - | - | - | V | - | - |
| Контрольное событие № 3 торги согласно ФЗ № 44 | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки» | - | V | V | - | - |  | V | - | - | - |  | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - |
| Контрольное событие № 4 исполнение | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки» | - | - | V | - | - |  | - | V | - | - |  | V | V | - | - | - | V | - | - | - | V | - | - | - | V | - |
| Контрольное событие № 5 приемка выполненных работ | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки» | - | - | V | V | - |  | - | V | V | - |  | - | V | V | - | - | - | V | - | - | - | V | - | - | - | V |
| Контрольное событие № 6 оценка эффективности | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки» | V | - | - | V | V |  | - | - | V | V |  | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - | - | V |