Калужская область

Жуковского района

АДМИНИСТРАЦИЯ

Городского поселения «Город Кремёнки»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В  целях обеспечения устойчивой работы  предприятий ЖКХ, энергетики и своевременной подготовки объектов ресурсоснабжения, жилищного фонда к эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода 2024/25 г. на территории ГП «Город Кременки», руководствуясь  Федеральным     Законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 N 115, Правилами  и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170,  приказом  Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду",  руководствуясь уставом МО ГП  "Город Кремёнки", Администрация ГП «Город Кременки»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по  подготовке  объектов  жизнеобеспечения  к эксплуатации в осенне-зимний период  2024-2025г.г. на территории  ГП «Город Кременки» (приложение 1).

2. Руководителям  организаций всех форм собственности, имеющим на балансе или на обслуживании жилые дома, а также теплоэнергетические и коммунальные объекты на территории ГП «Город Кременки»:

2.1. В срок до 31.05.2024г. провести проверку технического состояния подведомственных объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства.

2.2. По результатам проверок в срок до 31.05.2024г. представить в администрацию ГП «Город Кременки» планы-графики подготовки подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период, обеспечить контроль за выполнением мероприятий разработанных планов-графиков.

2.3. В срок до 31.05.2024г. представить в администрацию ГП «Город Кременки»  приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду.

2.4. В период с 01.06.2024г. по 01.10.2024 г. (20 числа каждого месяца) представлять в администрацию ГП «Город Кременки» сведения о степени готовности подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и  справку  о выполнении мероприятий по подготовке многоквартирных домов и объектов ЖКХ  к осенне-зимнему периоду 2024/25 гг

2.5. В срок до 27.08.2024г. обеспечить формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов для возможности оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ на подведомственных объектах в осенне-зимний период.

2.6. К 01.09.2024 года обеспечить поэтапную готовность подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду:

-  к 01.07.2024 г.  - на 30 %;

-  к 01.08.2024 г.  - на 60 %;

-  к 01.09.2024 г.  - на 100 %.

2.7. Обеспечить исполнение требований, предусмотренных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

3. Руководителям управляющих организаций  ООО «ГК Жилищник»,  УМП «Общий Дом»:

3.1.  В срок до 25.08.2024 г.  представить в администрацию ГП «Город Кременки»  акты  готовности к осенне-зимнему периоду по утвержденной форме, копии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты на техническое обслуживания внутридомового газового оборудования, систем вентиляции и дымоудаления, акты опрессовки и промывки внутридомовых отопительных систем, копии журналов проверки знаний

«Правил технической эксплуатации тепловых установок».

3.2. В срок до 25 августа 2024 года провести мониторинг выполнения планов мероприятий подготовки жилищного фонда инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

3.3.  До 1 октября текущего года организовать подготовку снегоуборочной техники и    заготовку песко-соляной смеси;

4.  Руководителю теплоснабжающей организации УМП «Жилищник», осуществляющей свою деятельность на территории городского поселения «Город Кременки»:

4.1. Приказом по предприятию назначить комиссию по подготовке объектов энергетики к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-25г. с включением (по согласованию) представителей  Управления по  технологическому  и экологическому  надзору Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору по Калужской области;

4.2.  После завершения отопительного периода 2023-2024 г.    до 15.08.2024г.,  провести диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей, акты предоставить в администрацию ГП «Город Кременки» и обеспечить подготовку теплоэнергетических объектов в строгом соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

4.3. Обеспечить охрану теплоэнергетических объектов с целью предотвращения доступа к ним посторонних лиц.

4.4. Создать аварийно-технический запас материальных ресурсов для оперативного устранения неисправностей, происшедших в результате аварий на объектах жилищно-коммунального и социального назначения;

4.5. Осуществить подготовку объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального назначения и обеспечить их готовность к работе в осенне-зимний период, получить паспорт готовности к работе в зимних условиях 2024-2025 г. на основании  актов проверки готовности.

4.6. Принять  меры  по  выполнению  плана   мероприятий  по  подготовке  объектов    жилищно-коммунального хозяйства городского поселения  «Город Кремёнки» к осенне-зимнему периоду 2024-25 г:

4.7. В срок до 1 сентября 2024 года завершить подготовку энергетических объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону с оформлением паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2024-2025 г.

5. Руководителям организаций, предприятий и учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, находящихся на территории ГП «Город Кремёнки»:

5.1.  Приказом назначить комиссию по проведению проверки готовности к зиме 2024-25г.  года с включением в состав комиссии лиц, ответственных за энергохозяйство здания (прошедших обучение в Ростехнадзоре Калужской области), уполномоченных представителей организаций, обслуживающих внутренние инженерные сети здания.

5.2. До 1 сентября 2024 года произвести подготовку к работе в зимних условиях  объектов соцкультбыта, здравоохранения, общеобразовательных учреждений, спорта,  расположенных на территории ГП «Город Кремёнки» и  оформить акты  и паспорта готовности к работе в зимних условиях 2024-25 г.

6. В целях постоянного контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 г. заместителю Главы администрации - начальнику отдела  муниципального хозяйства   организовать  проведение совещаний с руководителями  ресурсоснабжающих и управляющих организаций,  каждую   четвертую  среду месяца  в  1000,   начиная с мая текущего года.

7.  Председателю комиссии по координации подготовки жилищно-коммунального комплекса города к отопительному периоду 2024-2025 г., установить контроль за выполнением плана мероприятий по подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения городского поселения  "Город Кременки" к работе в осенне-зимний период 2024-2025 г. и обеспечить готовность жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период к 01 сентября 2024 года.

8.   Настоящее Постановление вступает в силу  с момента опубликования (обнародования).

9.  Контроль, за исполнением  настоящего Постановления возложить на заместителя  Главы администрации - начальника отдела  муниципального хозяйства.

Врип Главы администрации 								Л.А. Щукин

# Text boxes

О подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального социально-бытового назначения  в городском поселении "Город Кременки" к работе в осенне-зимний период  2024-2025 г.

0,6.03.2024 г.                                                                                                                                                 № 33-п