Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

Городского поселения «Город Кремёнки»

Жуковского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017г.                                                                                                                                №          -п

г.Кремёнки

Об утверждении новой редакции муниципальной   программы  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ГП «Город Кремёнки» утвержденной Постановлением Администрации ГП «Город Кременки» №24-п от 16.02.2015 г.

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Положением об Администрации ГП «Город Кременки»,  утвержденным Решением Городской Думы ГП «Город Кременки» от 11.10.2010 г. №25,  Положением о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ ГП «Город Кремёнки», утвержденным постановлением Администрации ГП «Город Кремёнки» от 26.11.2013 N 144-п, в целях повышения качества управления общественными финансами в муниципальном образовании городского поселения "Город Кремёнки", Администрация городского поселения "Город Кремёнки"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить новую редакцию муниципальной   программы    "Энергосбережение и повышение  энергоэффективности в   ГП "Город Кремёнки".

- Настоящее Постановление  опубликовать (обнародовать).

Глава Администрации

городского поселения " Город Кремёнки"                                                       Т.Д. Калинкина

Приложение 1

к Постановлению   Администрации

№           от                  2017г.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  ГП  «Город Кремёнки».

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации — начальник отдела муниципального хозяйства |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства, энергетике, средств массовых коммуникаций, общественной безопасности, организации оказания ритуальных услуг, ГО и ЧС, Отдел архитектуры и градостроительства, УМП «Водоканал», УМП «Жилищник». |
| 3. Цели муниципальной программы | - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. |
| 4. Задачи муниципальной программы | - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов на объектах коммунального хозяйства, в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде; - проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в организациях бюджетной сферы; - активизация пропаганды по энергосбережению и внедрению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов. |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | ЦИ № 1 – ежегодно, ремонт сети теплоснабжения не менее 100 м.п. ЦИ № 2 – актуализация схемы теплоснабжения 100% ЦИ №3 – обеспечение устойчивого и безаварийного функционирования системы теплоснабжения |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017 г.- 2019 г. Программа реализуется в один этап. |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Объём финансирования Программы в 2016 году за счёт местного и областного бюджета составил: 5007307,95 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета 381307,95 рублей. за счет средств областного бюджета 4590000,00 рублей. Прогнозный объём финансирования Программы за счёт местного бюджета составит: в 2017 году 327000,00 рублей в 2018 году 262000,00 рублей в 2019 году 262000,00 рублей Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы из местного, областного бюджета и средств предприятия ежегодно уточняются на очередной финансовый год и плановый период на условиях софинансирования в порядке межбюджетных отношений на основании соответствующего соглашения о намерениях, производственных программ предприятия на соответствующий год. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - ежегодное снижение не менее чем на 3% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и организациями бюджетной сферы; - обеспечение устойчивого и безаварийного функционирования системы теплоснабжения; - уменьшение доли тепловой сети, нуждающейся в замене. |

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год разработки муниципальной программы (оценка) 2016 г. | Реализация муниципальной программы |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ГП «Город Кремёнки»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация схемы теплоснабжения | % | 0 |  |  |  |  |
| 2 | составление энергетических паспортов на объекты бюджетной сферы | % | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт сетей теплоснабжения | м.п. | 238 |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение устойчивого и безаварийного функционирования системы теплоснабжения | % | 100 |  |  |  |  |

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  ГП  «Город Кремёнки».

| N | Наименование показателей <*> | Значения по годам реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Город Кременки» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие разработка программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Город Кременки» | 36000,00 |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 36000,00 |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета | 36000,00 |  |  |  |  |
|  | - иные источники <**> |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения ГП "Город Кременки" |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие актуализация схемы теплоснабжения ГП "Город Кременки" |  | 65000,00 |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего |  | 65000,00 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета |  | 65000,00 |  |  |  |
|  | - иные источники <**> |  |  |  |  |  |
| «Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: «Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов» | 4971307,95 | 200000,00 | 200000,00 |  | 200000,00 |
| .3.1.1 | Проектирование сетей теплоснабжения, экспертиза проектной документации |  | 12000,00 | 12000,00 |  | 12000,00 |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего |  | 212000,00 | 212000,00 |  | 212000,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета | 381307,95 | 212000,00 | 212000,00 |  | 212000,00 |
|  | - областной бюджет | 4590000,00 |  |  |  |  |
| "Установка приборов учета в помещениях муниципальной собственности" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие: Установка приборов учета |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего |  | 50000,00 | 50000,00 |  | 50000,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета |  | 50000,00 | 50000,00 |  | 50000,00 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 5007307,95 | 327000,00 | 262000,00 |  | 262000,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета | 417307,95 | 327000,00 |  |  | 262000,00 |
|  | - средства областного бюджета | 4590000,00 |  |  |  |  |
| 5 | Наименование ответственного исполнителя | Гл. специалист отдела муниципального хозяйства, энергетике, средствам связи и сообщения |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом.

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ГП «Город Кременки»" разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В ГП «Город Кременки» отопление жилых домов и объектов бюджетной сферы обеспечивает 3 котельные, которые  находятся в муниципальной собственности. В настоящее время износ инженерной инфраструктуры в городском поселении «Город Кременки» составляет более 60%. Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых, водопроводных сетей  превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии трубопроводов, составляют также 10-15%.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения в ряде случаев полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

2. Цели и задачи Программы.

Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и обеспечение потребителей горячей водой, тепловой энергией надлежащего качества в необходимых объемах.  Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач: реконструкция, модернизация, капитальный ремонт системы теплоснабжения, строительство новой и модернизация действующих котельных.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов на объектах коммунального хозяйства, в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде;

- проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в организациях бюджетной сферы;

- активизация пропаганды по энергосбережению и внедрению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

- ежегодное снижение не менее чем на 3% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным хозяйством и организациями бюджетной сферы;

-  обеспечение устойчивого и безаварийного функционирования системы теплоснабжения;

-  уменьшение доли инженерных сетей, нуждающихся в замене.

3. Социальная  значимость Программы

Минимизация использования энергии  достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением потребителей энергосбережению.

Программа необходима для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГП «Город Кременки».

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объём финансирования Программы в 2016 году за счёт местного  и областного бюджета составил: 5007307,95   руб.,  в том числе:

за счет средств  местного   бюджета              381307,95         рублей.

за счет средств областного бюджета           4590000,00         рублей.

Прогнозный объём финансирования Программы за счёт местного   бюджета составит:

в 2017 году 327000,00  рублей

в 2018  году  262000,00    рублей

в 2019  году  262000,00    рублей

Объемы финансовых средств, предусмотренных на  реализацию Программы из местного, областного   бюджета и средств предприятия  ежегодно уточняются на очередной финансовый год и плановый период на условиях софинансирования в порядке межбюджетных отношений на основании соответствующего соглашения о намерениях, производственных программ предприятия на соответствующий год.

5. Реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения

Программа рассчитана на три года.

К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации, муниципальные предприятия и организации, население города.

Привлечение специалистов государственных учреждений и организаций к реализации программных мероприятий осуществляется в рамках их должностных обязанностей и полномочий.

Закупка имущества, реконструкция и ремонт объектов и выполнение иных мероприятий по реализации Программы осуществляются в установленном законодательством порядке.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации – начальник отдела муниципального  хозяйства, энергетике, средств массовых коммуникаций, общественной безопасности, организации ритуальных услуг,  ГО и ЧС,   заместитель главы администрации – начальник отдела экономического развития.

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  ГП  «Город Кремёнки»

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | По годам реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | Разработка программы "Комплексного развития инженерной инфраструктуры ГП "Город Кременки" | 2017-2019 |  | Местный бюджет | 36000 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт участка тепловых сетей от ул. Лесная д.9 до ул. Лесная д.2т ТК-18 до ТК-25 с заменой Д=200мм на Д=300мм в ППУ | 2017-2019 |  | Местный бюджет | 381307,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4590000,00 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей ул. Дашковой, 1 до ж/д по ул. Дашковой, 3 (инв. № 8609054) (участок от ТК-9 до ТК-10) | 2017-2019 |  | Местный бюджет |  | 100000,00 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей ул. Дашковой, 3 до ж/д ул. Дашковой, 5 (инв. № 8612098/2) (от ТК_10 до ТК-11) | 2017-2019 |  | Местный бюджет |  | 100000,00 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей ул. Дашковой, 7 (инв. № 8707068) (от ТК-11 до ТК-12) | 2017-2019 |  | Местный бюджет |  |  | 200000,00 |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей ул. Школьная, 1 (инв. № 8911109) (от ТК-12 до ТК-14) | 2017-2019 |  | Местный бюджет |  |  |  | 200000,00 |  |
|  | Разработка проектной документации с проведением экспертизы | 2017-2019 |  | Местный бюджет |  | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |  |
|  | Актуализация схемы теплоснабжения ГП "Город Кременки" | 2017-2019 |  | Местный бюджет |  | 65000,00 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета в помещениях муниципальной собственности | 2017-2019 |  | Местный бюджет |  | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 417307,95 | 327000,00 | 262000,00 | 262000,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 4590000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 5007307,95 | 327000,00 | 262000,00 | 262000,00 |  |